Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы

| НПА об утверждении | - | Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р |
| --- | --- | --- |
| Разработчик | - | Минэкономразвития России совместно с Правительством Республики Тыва |
| Куратор | - | Минэкономразвития России |
| Основание разработки | - | Протокол совещания у Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 27.03.2019 г. № ДМ-П16-18пр Поручение зам. Председателя Правительства РФ В.Л. Мутко от 05.06.2019 г. № ДМ-П16-4600р |
| Цель | - | Снятие инфраструктурных ограничений, сдерживающих экономическое развитие Республики Тыва, диверсификация экономики региона, рост производства продукции, проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для строительства в регионе. |
| Срок реализации | - | 2020-2024 годы |
| Объемы финансирования | - | 5050,55 млн. рублей, в т. ч. из ФБ – 5000 млн. рублей, из РБ – 50,55 млн. рублей. Профинансировано в 2020-2022 гг. (на 10.06.2022 г.) – 2 385,55 млн рублей: в 2020 г. – 1 010,12 млн рублей (100%); в 2021 г. – 1 004,47 млн рублей (99,4%); в 2022 г. – 370,96 млн рублей (36,7%). |
| Основные мероприятия | - | Мероприятия индивидуальной программы считаются приоритетной задачей общегосударственного значения. Состоит из 3 разделов, включающих 45 мероприятия: 1. ЭКОНОМИКА – 38 мероприятий: 1.1. Создание условий для реализации инвест. проектов – 15; 1.2. Малый и средний бизнес – 8; 1.3. Развитие туризма – 4; 1.4. Снятие инфраструктурных ограничений – 8; 1.5. Развитие сельского хозяйства - 3 2. СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ – 4. 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – 3. |
| Целевые индикаторы | - | Целевой показатель; Ед. изм.; 2019 год; 2020* год; 2021* год; 2024 год. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Республики Тыва; %; 34,1; 31,7; 29,4; 25,2. Инвестиции в основной капитал на душу населения (без бюджетных инвестиций); тыс. руб.; 35,1; 38,3; 30,4; 23,7. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда); % числ-ти раб.силы; 12,3; 18; 15; 11,4. Среднедушевые денежные доходы населения; тыс. руб.; 14,6; 16,7; 17,6; 19,9. *предварительные итоги. |
| Эффект от реализации | - | До 2024 года планируется создание 1130 рабочих мест, Привлечение около 3 млрд. рублей внебюджетных инвестиций. |
| Результаты реализации | - | В 2020-2022 гг. (по сост. на 16.09.2022 г.) создано 537 рабочих места, в т.ч.: - Организация мельничных предприятий в рамках Фонда развития Республики Тыва – 8 ед.; - Реализация инвестиционных проектов, т.е. в рамках действующих крупных инвестиционных проектов – 291 ед.; - Организация производства кирпича – 16 ед.; - Организация производства железобетонных изделий – 37 ед.; - Организация лесоперерабатывающего производства – 76 ед.; - Реализация механизма комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Тыва – 50 ед.; - Организация комплекса по переработке дикоросов – 23 ед.; - Создание и развитие проектов в сфере туризма – 7 ед.; - Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер» - 20 ед.; - Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции - 8 ед.; - Улучшение материально-технической базы агропромышленного комплекса – 1 ед. В 2020-2022 гг. (по сост. на 16.09.2022 г.) привлечены внебюджетные инвестиции в сумме 13 500,49 млн рублей, в т. ч.: - Организация мельничных предприятий в рамках Фонда развития Республики Тыва – 7,5 млн рублей; - Реализация инвестиционных проектов, т.е. в рамках действующих крупных инвестиционных проектов – 12 723,65 млн рублей; - Организация производства кирпича – 51,1 млн рублей; - Организация производства железобетонных изделий – 299,46 млн рублей; - Организация лесоперерабатывающего производства – 273 млн рублей; - Организация комплекса по переработке дикоросов – 55,25 млн рублей; - Создание и развитие проектов в сфере туризма – 45,77 млн руб.; - Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер» - 22,15 млн рублей; - Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции – 18,8 млн рублей; - Улучшение материально-технической базы агропромышленного комплекса – 3,8 млн руб. |
| Ход реализации (кратко) |  | Из 45 мероприятий выполнено - 10, в исполнении – 32, на контроле – 1, приостановлено 1 мероприятие («Строительство железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва» - расп. Правительства РФ от 29.03.2021 № 760-р). Реализуются: - мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений и создание условий для реализации инвестиционных проектов: ведется работа по передаче в федеральную собственность автомобильных дорог «Абакан – Ак-Довурак», «Чадан – Ак-Довурак» и «Кызыл – Эрзин»; разработаны ПСД, реконструируются пункты пропуска через государственную границу РФ: автомобильного пункта пропуска «Хандагайты», воздушного пункта пропуска «Аэропорт г. Кызыл»; ведется работа по созданию преференциальных режимов на территории Республики Тыва, в 2022 году ведется разработка ТЭО по созданию ОЭЗ на базе логистического центра «Хандагайты»; создан фонд развития Республики Тыва, в рамках которого реализуются проекты: в т.ч. организация цеха по первичной обработке шерсти; реализация инвестиционных проектов по разработке по освоению месторождений действующие и перспективные; модернизирован завод по производству железобетонных изделий (выпуск в 2021 г. составил 40 тыс.куб.м.), закуплено и установлено оборудование по производству кирпича (произведено 2,57 млн.шт.), организовано лесоперерабатывающее производство запущена пилорама в Тоджинском районе, запуск лесоперерабатывающего цеха запланирован в 2022 году. - мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса, в т.ч. сельского хозяйства (Реализуется механизм комплексной поддержки МСП, Закуплено оборудование для комплекса по переработке дикоросов, планируется создание логистического центра «Хандагайты», Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Тыва, в т.ч. создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации, Улучшение материально-технической базы агропромышленного комплекса). - мероприятия по созданию условий для жизни (Ведется проектирование и строительство объектов коммунальной, инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, социальной сферы). - мероприятия по развитию туристической отрасли (Концепция развития туризма, реализуется проект «Туристический комплекс "Тайга"», Кластерное развитие территории озера Билелиг близ Мараловодческого хозяйства; развитие инфраструктуры на оз. Чагытай, оз. Дус-Холь; Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер»). - мероприятие социальной сферы. Ведется проектирование: Детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского района, малокомплектной школы с детским садом. |